Plano de Gerência de Software

Gerenciador de Doações e Campanhas Beneficentes - GDCB

Version: Final

08 de Dezembro de 2025

Histórico de Revisões

| Versão | Autor | Descrição | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Draft | Gabrielle Mariz | Versão inicial do plano de gerência | 29/09/25 |
| Preliminary | Samara Fernanda | Revisão da versão inicial | 20/10/25 |
| Preliminary | Gabrielle Mariz | Revisão da versão inicial | 20/11/25 |
| Final | Samara Fernanda | Versão final do plano | 08/12/25 |

### Introdução

O Gerenciador de Doações e Campanhas Beneficentes (GDCB) foi desenvolvido para aprimorar a forma como as organizações sociais gerenciam suas campanhas de arrecadação. Focado especialmente em gestores de instituições beneficentes, o sistema visa simplificar e otimizar o processo de recepção de doações. Em um cenário em que tempo, recursos e equipes são geralmente limitados, o GDCB apresenta uma solução prática, acessível e eficiente, oferecendo suporte para que essas organizações possam alcançar seus objetivos com maior agilidade, interatividade e segurança.

A pesquisa Doação Brasil, desenvolvida pelo IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social - traça um amplo perfil do doador individual brasileiro, abordando informações sobre os não doadores e o que poderia fazê-los mudar de postura. O Monitor das Doações descreve o declínio de 24,82% de doações de indivíduos no Brasil em 2020, como consequência do COVID-19. Por outro lado, tem-se o crescimento das organizações beneficentes, fato que tem contribuído para criar um ambiente frequentemente hostil para captação de recursos devido à limitação da maioria dos sistemas web nessa área. Assim, entender o comportamento dos doadores tornou-se crucial para a sobrevivência de organizações sem fins lucrativos, criando a necessidade de profissionalização e planejamento maior para que possam atingir metas estabelecidas e manter a continuidade de suas operações.

A plataforma criada permite que administradores gerenciem campanhas de arrecadação desde a criação até a coleta de doações e o acompanhamento de resultados. Além disso, oferece funcionalidades essenciais, como o cadastro de doadores, visualização detalhada das contribuições e a possibilidade de filtrar campanhas por data. O GDCB foi projetado para que cada tarefa seja realizada de maneira simples e rápida, garantindo segurança dos dados e eficiência nas operações. Nesse sentido, vale destacar que o sistema utiliza SQLite como banco de dados, integrado ao SQLAlchemy, tecnologia com a qual a equipe possui maior experiência ao longo dos anos de formação e que se mostrou adequada pela leveza, facilidade de manutenção e compatibilidade com o escopo do projeto.

Desenvolvido com base nos conceitos aprendidos nas disciplinas de Projeto de Desenvolvimento de Sistemas para Internet, Projeto de Interface do Usuário e Programação Orientada a Serviços, o GDCB integra conhecimentos sobre construção de sistemas web robustos e escaláveis, além de utilizar práticas de programação orientada a objetos para garantir modularidade e manutenção fácil. A disciplina de Programação Orientada a Serviços permitiu a construção de uma arquitetura flexível e escalável, alinhada às necessidades das organizações beneficentes. O sistema foi projetado para oferecer estabilidade e segurança, assegurando que os gestores possam utilizá-lo de forma confiável, sem preocupações com falhas de desempenho.

Além de ser uma ferramenta funcional, o GDCB visa manter conceitos aplicáveis de UI/UX para ser visualmente acolhedor e intuitivo. A interface foi desenhada para ser simples, garantindo que mesmo usuários sem familiaridade com tecnologias complexas possam navegar com facilidade. A experiência do usuário reflete valores essenciais do terceiro setor — transparência, confiança e acolhimento — transmitindo a sensação de que a plataforma foi criada para apoiar o trabalho das instituições. Compatível com os principais navegadores e dispositivos móveis, a plataforma garante que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa acessar suas funcionalidades de forma ágil e sem complicações.

Este documento detalha o processo de desenvolvimento do GDCB, explorando suas funcionalidades, o design centrado na experiência do usuário e as soluções de segurança que garantem sua confiabilidade. O sistema combina design orientado ao usuário e propósito social, integrando interface intuitiva, arquitetura estruturada e uma base de dados leve e eficiente, possibilitando que organizações concentrem seus esforços em sua missão principal: transformar vidas e fortalecer comunidades com agilidade e inovação.

### 1.1.  Resumo do projeto

O Gerenciador de Doações e Campanhas Beneficentes (GDCB) é um sistema web desenvolvido para aprimorar a forma como organizações sociais conduzem suas campanhas de arrecadação. O sistema foi pensado para oferecer uma plataforma eficiente, intuitiva e visualmente alinhada aos valores do terceiro setor, permitindo que administradores tenham controle completo sobre o ciclo de vida das campanhas — do cadastro inicial à gestão contínua das doações — com clareza, segurança e agilidade. O público-alvo é composto por gestores de instituições beneficentes, que frequentemente enfrentam limitações de tempo, equipe e recursos tecnológicos. Nesse contexto, o GDCB se destaca como uma ferramenta acessível e confiável, projetada para facilitar a tomada de decisões e o acompanhamento de resultados. Além disso, o sistema utiliza SQLite integrado ao SQLAlchemy para armazenamento e gerenciamento dos dados, uma escolha baseada na experiência adquirida ao longo dos anos de curso e na adequação dessa tecnologia ao porte e às necessidades do projeto. A partir dos aprendizados da disciplina de Projeto de Interface de Usuário, o desenvolvimento do sistema priorizou a compreensão profunda das necessidades do usuário, refletida na construção de uma identidade visual que transmite confiança, acolhimento e transparência — valores essenciais nesse segmento. Assim, o GDCB representa a integração entre tecnologia, design centrado no usuário e responsabilidade social, propondo uma solução prática e sensível aos desafios enfrentados pelas organizações do setor.

Palavras-chaves: SISTEMA DE DOAÇÃO; CAMPANHAS BENEFICENTES; ARRECADAÇÃO; SISTEMA WEB.

### 1.2.  Entrega de Tarefas

| Data | Marco | Tarefas desenvolvidas | Gerente |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/09/2025 | A | Definição do processo de desenvolvimento; Documento de visão (escopo, requisitos); Diagrama e caso de uso e descrição dos mesmos | Gabrielle Mariz |
| 29/09/2025 | B | Documento de risco; | Gabrielle Mariz |
| 22/10/2025 | C | Revisão de todos os documentos; Diagrama de arquitetura (camadas); Diagrama de domínio; Diagrama de banco de dados; Proposta de interface; Descrição de cenários de casos de uso | Samara Fernanda |
| 29/10/2025 | D | Implementação de casos de uso; Interfaces. | Caio Vinicios |
| 05/11/2025 | E | Implementação de casos de uso; Testes com a Interfaces. | Lourranny Santana |
| 26/11/2025 | F | Implementação e testes com Interfaces. | Maria Clara |
| 04/12/2025 | Banca | Revisão e testes com a Interfaces. | Lourranny Santana |
| 08/12/2025 | Final | Produto Finalizado | Samara Fernanda |

1.3.   Evolução do plano de gerência de software

Espera-se que as tarefas planejadas sejam cumpridas e entregues dentro do prazo destinado de desenvolvimento.

| Versão | Autor | Descrição | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Rascunho | Gabrielle Mariz | Versão inicial do plano de gerência | 22/09/2025 |
| Final | Samara Fernanda | Versão final do plano de gerência | 08/12/2025 |

1.4.   Documentos

Requisitos do Escopo.

Requisitos de Interface.

Relatório do Backend.

### Organização do Projeto

2.1.  Processo

O processo utilizado para o desenvolvimento do projeto é o SCRUM, uma metodologia ágil que permite maior organização e divisão equilibrada das responsabilidades durante o desenvolvimento. A equipe é composta por cinco integrantes:

- Caio Vinicius Pereira Dantas de Holanda;

- Gabrielle Melo Mariz;

- Lourranny Santana Araújo dos Santos;

- Maria Clara Ribeiro de Brito;

- Samara Fernanda Medeiros da Silva.

O projeto foi dividido em ciclos quinzenais chamados marcos (milestones ou sprints), onde cada integrante assume o papel de gerente (scrum master) em pelo menos um dos marcos, garantindo assim uma boa distribuição das atribuições. No início de cada marco, é realizada uma reunião com o cliente (Product Owner) para priorização das funcionalidades a serem desenvolvidas, incluindo requisitos funcionais como cadastro de administradores, login, gerenciamento de campanhas, doadores e doações, listagem e filtragem de campanhas, além de requisitos não funcionais como performance, usabilidade, proteção de dados e compatibilidade. Durante o desenvolvimento, as tarefas selecionadas para cada marco devem estar alinhadas aos requisitos essenciais e importantes descritos no documento de projeto. Ao concluir uma tarefa ou encontrar um impedimento, o integrante da equipe deve elaborar um breve relatório e comunicar aos demais via ferramenta de gerenciamento (como Assembla) ou e-mail, mantendo transparência e organização no acompanhamento das atividades.

2.2.  Histórico de tarefas

| Tarefa | Data | Poderá haver mudanças? | Entregue ao cliente? | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição do processo de desenvolvimento | 15/08/2025 | Sim | Sim | Gabrielle Mariz |
| Diagrama de caso de uso | 29/09/2025 | Sim | Sim | Gabrielle Mariz |
| Documento de risco | 15/09/2025 | Não | Sim | Samara Fernanda |
| Definição dos requisitos | 16/09/2025 | Sim | Sim | Maria Clara |
| Definição do escopo de revisão | 29/10/2025 | Sim | Sim | Samara Fernanda |
| Login e cadastro de usuário | 20/10/2025 | Sim | Sim | Maria Clara |
| CRUD de campanhas, doações e doadores | 20/10/2025 | Sim | Sim | Lourranny Santana |
| Cenários de casos de uso | 15/10/2025 | Sim | Sim | Caio Vinicios Gabrielle Mariz Maria Clara Lourranny Santana Samara Fernanda |
| Diagrama de arquitetura | 29/09/2025 | Sim | Sim | Samara Fernanda |
| Visualização de relatório | 25/10/2025 | Sim | Sim | Lourranny Santana |
| Histórico de doações | 25/10/2025 | Sim | Sim | Caio Vinicios |
| Tela inicial de acesso ao site | 25/10/2025 | Sim | Sim | Maria Clara |
| Dashboard de campanhas concluídas e ativas | 05/11/2025 | Sim | Sim | Caio Vinicios |
| Diagrama de domínio | 29/09/2025 | Sim | Sim | Samara Fernanda |
| Revisão dos documentos | 08/12/2025 | Sim | Sim | Gabrielle Mariz |
| Plano de gerência | 09/12/2025 | Sim | Não | Gabrielle Mariz |

2.3.   Estrutura Organizacional

| Marco “A” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Caio Vinicios | Gerente | Requisitos |
| Gabrielle Mariz | Analista | Diagrama de Riscos |
| Lourranny Santana | Desenvolvedor | Diagrama de caso de uso |
| Maria Clara | Desenvolvedor | Escopo |
| Samara Fernanda | Desenvolvedor | Escopo |
| Marco “B” |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Caio Vinicios | Desenvolvedor | Interfaces |
| Gabrielle Mariz | Gerente | Diagrama de domínio |
| Lourranny Santana | Desenvolvedor | Arquitetura |
| Maria Clara | Desenvolvedor | Arquitetura |
| Samara Fernanda | Analista | Documentação |
| Marco “C” |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Caio Vinicios | Desenvolvedor | Implementação do login e cadastro |
| Gabrielle Mariz | Desenvolvedor | Implementação CRUD das doações |
| Lourranny Santana | Gerente | Implementação do Dashboard |
| Maria Clara | Desenvolvedor | Implementação CRUD das campanhas |
| Samara Fernanda | Analista | Revisão dos documentos |
| Marco “D” |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Caio Vinicios | Desenvolvedor | Implementação do histórico de doações |
| Gabrielle Mariz | Desenvolvedor | Implementação dos relatórios |
| Lourranny Santana | Desenvolvedor | Implementação CRUD dos doadores |
| Maria Clara | Gerente | Implementação Testes |
| Samara Fernanda | Analista | Documentação |
| Marco “E” |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Caio Vinicios | Gerente | Implementação de campanhas ativas e concluídas |
| Gabrielle Mariz | Desenvolvedor | Implementação |
| Lourranny Santana | Desenvolvedor | Implementação |
| Maria Clara | Desenvolvedor | Implementação |
| Samara Fernanda | Desenvolvedor | Revisão da Documentação |
| Marco “F” |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Caio Vinicios | Desenvolvedor | Testes e correção de possíveis erros |
| Gabrielle Mariz | Desenvolvedor | Testes e correção de possíveis erros |
| Lourranny Santana | Desenvolvedor | Testes e correção de possíveis erros |
| Maria Clara | Desenvolvedor | Testes e correção de possíveis erros |
| Samara Fernanda | Gerente | Testes e correção de possíveis erros |
| Apresentação Banca |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Caio Vinicios | Desenvolvedor | Apresentação do projeto |
| Gabrielle Mariz | Desenvolvedor | Documentação |
| Lourranny Santana | Gerente | Instalador |
| Maria Clara | Desenvolvedor | Apresentação do projeto |
| Samara Fernanda | Desenvolvedor | Apresentação do projeto |

OBS.: os demais marcos serão adicionados conforme as datas e tarefas forem passadas pelos professores.

### Processo Gerencial

3.1.  Planejamento

| Marco | Data Inicial | Data Final |
| --- | --- | --- |
| A | 16/09/2025 | 22/10/2025 |
| Iniciar a validação da proposta de arquitetura. Iniciar a validação com os professores da proposta de interface com o usuário. Revisar com os professores toda a documentação que foi gerada. Discutir com os professores sobre o que já está funcionando no sistema. |  |  |
| B | 01/10/2025 | 06/10/2025 |
| Iniciar a validação da proposta de arquitetura. Iniciar a validação com o cliente da proposta de interface com o usuário. Revisar com os professores toda a documentação que deverá ser entregue. Revisar com o cliente externo toda a documentação que foi gerada. Discutir com o cliente sobre o que está funcionando no sistema e recolher mais requisitos. |  |  |
| C | 07/10/2025 | 13/10/2010 |
| Concluir a validação da proposta de arquitetura. Concluir a validação com o cliente da proposta de interface com o usuário. Acordar com o cliente quais funcionalidades serão implementadas durante o desenvolvimento do projeto. |  |  |
| D | 14/10/2025 | 20/10/2025 |
| Definir um “contrato” com o cliente externo a respeito das funcionalidades identificadas do sistema proposto. Implementar, testar e integrar os casos de uso que foram selecionados para serem trabalhados no marco D. A implementação dos mesmos deverá ser validada pelos professores nos encontros semanais. |  |  |
| E | 19/05/2010 | 08/06/2010 |
| Repetir o que foi feito no marco anterior. Catalogar toda a documentação gerada durante o desenvolvimento do sistema, de uma forma que fique mais fácil a localização de documentos específicos. |  |  |
| F | - | - |
| Corrigir, testar e integrar as possíveis funcionalidades que tenham ficado defeituosas. O cliente externo deve validar todas as correções feitas pelo desenvolvedor. |  |  |
| Encerramento | 08/12/2025 | 09/12/2025 |
| Realização de testes no sistema, no ambiente do cliente. Revisar a documentação para que assim seja entregue ao cliente na apresentação. |  |  |
| Banca | 09/12/2025 | 10/12/2025 |
| Apresentação do sistema em questão à banca examinadora e ao cliente. |  |  |

3.2.   Objetivos e prioridades

- Garantir a boa execução do processo de desenvolvimento, produzindo artefatos alinhados aos requisitos funcionais (como cadastro de administradores, login, gerenciamento de campanhas, doadores e doações, listagem, filtragem e remoção) e aos requisitos não funcionais (performance, usabilidade, proteção, confiabilidade e compatibilidade).

- Obter uma boa especificação do projeto, com ênfase na gestão eficiente das campanhas de doação, utilizando uma implementação coerente e segura, com foco na integridade e organização dos dados mantidos via SQLite e SQLAlchemy.

- Garantir a entrega dos artefatos ao cliente dentro do prazo, visando proporcionar uma experiência satisfatória e intuitiva aos usuários administradores.

3. 3.   Riscos

3. 3. 1.  Alto

### ● Pouco conhecimento em Vite+React (histórico do projeto)

No início do desenvolvimento, o frontend estava planejado para ser construído utilizando Vite+React. Entretanto, a equipe não possuía domínio suficiente dessas tecnologias, o que representava um risco elevado.

A falta de experiência poderia resultar em atrasos, retrabalho e dificuldades na implementação de interfaces críticas, como cadastro de administradores [RF001], gerenciamento de campanhas [RF003]cadastro de doadores [RF004], e listagem/filtragem de campanhas [RF006].

Esse risco também poderia comprometer a usabilidade da interface e atrasar a entrega de funcionalidades essenciais. Embora a equipe tenha optado posteriormente por HTML, CSS e JavaScript puro, esse risco é mantido aqui como registro histórico do processo.

- Adoção final de HTML, CSS e JavaScript puro:

Com a decisão de abandonar Vite+React, novos riscos surgiram. O uso de JavaScript sem frameworks exige maior organização, pois não há ferramentas nativas para lidar com componentização, estados reativos ou modularização facilitada. Isso pode levar a: código mais difícil de organizar; maior possibilidade de duplicação de lógica; complexidade crescente conforme o sistema ganha mais funcionalidades; aumento do tempo para implementar interatividade avançada.
	Se não houver atenção adequada na estruturação da lógica, o projeto pode se tornar menos escalável e mais difícil de manter.

- Fator tempo:

O desenvolvimento do sistema possui um prazo reduzido considerando todas as funcionalidades essenciais que precisam ser concluídas, como login [RF002], cadastro e listagem de doações [RF005], [RF007], remoção de campanhas [RF008]. Além disso, é necessário garantir que o sistema seja seguro, funcional e amigável ao usuário.

A integração do backend com o banco SQLite usando SQLAlchemy também exige cuidados, especialmente no que diz respeito à concorrência, desempenho e integridade das informações. O acúmulo dessas demandas aumenta o risco de que o tempo disponível não seja suficiente para entregar e testar tudo adequadamente.

- Fuga do escopo do sistema:

Durante o desenvolvimento, existe o risco de adicionar funcionalidades que não estavam previstas inicialmente, seja por pedido externo ou por iniciativa da própria equipe.

Essa fuga do escopo pode comprometer o tempo de entrega e prejudicar a conclusão de funcionalidades que são realmente essenciais, como gerenciamento de campanhas  [RF006], cadastro de doadores [RF005]  e segurança dos dados [RNF003]. A introdução de recursos extras pode tornar o desenvolvimento mais complexo e afetar diretamente o cronograma.

3. 3. 2.   Médio

- Problemas no ambiente de desenvolvimento:

A integração entre backend (FastAPI/Pydantic), SQLAlchemy e SQLite pode apresentar dificuldades caso haja incompatibilidade de versões, erro de configuração ou falha em dependências.

Problemas desse tipo podem afetar operações básicas como salvar, editar ou consultar dados. Isso gera instabilidade, atrasos e necessidade de retrabalho, especialmente em funcionalidades que dependem diretamente do banco de dados, como histórico de doações [RF007] e filtragem de campanhas [RF006].

- Complexidade na integração de tecnologias:

Mesmo utilizando HTML, CSS e JavaScript puro, ainda há riscos técnicos na comunicação com o backend. Requisições assíncronas podem falhar, retornar erros inesperados ou ter comportamentos diferentes dependendo do navegador.

Também há o desafio de manter a interface responsiva e acessível em diferentes dispositivos, o que exige testes detalhados e ajustes manuais. Esses fatores podem impactar a experiência do usuário e exigir mais tempo de desenvolvimento.

3.4.  Mecanismos de controle

O acompanhamento das tarefas é realizado por meio de e-mails, encontros semanais e pelo uso da ferramenta GSA, garantindo comunicação clara entre a equipe e registro adequado de atividades.

### Processo Técnico

4. 1.   Métodos, Ferramentas e Técnicas

O desenvolvimento do sistema utilizou um conjunto de ferramentas e tecnologias projetadas para garantir organização, eficiência e segurança na construção do GDCB.

A linguagem principal adotada para o backend foi Python, utilizando FastAPI e Pydantic para criação de rotas, validação de dados e comunicação entre camadas. O banco de dados utilizado foi o SQLite, escolhido por sua leveza e praticidade, além de ser a tecnologia com a qual a equipe possui maior experiência ao longo dos anos. Sua integração foi realizada por meio do SQLAlchemy, o que possibilitou o uso de mapeamento objeto-relacional (ORM), facilitando a manipulação das informações e aumentando a modularidade do código.

Para a parte visual, optou-se por utilizar HTML, CSS e JavaScript puro, garantindo interfaces leves, acessíveis e de fácil manutenção. Essa escolha também se alinhou às habilidades já consolidadas pela equipe, permitindo maior domínio sobre a implementação e evitando riscos de curva de aprendizado prolongada. O software Astah foi utilizado para criação de diagramas UML, como: diagrama de caso de uso; diagrama de classe; diagrama de domínio; diagrama de arquitetura; diagrama de banco de dados.

A documentação do projeto foi desenvolvida utilizando o Microsoft Word. O gerenciamento de tarefas e comunicação interna foi realizado por meio da plataforma GSA, permitindo organização, rastreabilidade e acompanhamento das atividades desempenhadas por cada membro do time.

4. 2.   Artefatos

Os artefatos gerados no desenvolvimento do projeto são:

- Plano de Gerência de Software: documento que estabelece o processo, riscos, organização e planejamento do desenvolvimento;

- Documento de Visão: apresenta o escopo e os requisitos gerais do sistema;

- Documento de Risco: identifica possíveis problemas, descreve suas causas e indica estratégias de mitigação;

- Diagramas de Arquitetura: representação em camadas da estrutura interna do sistema;

- Documento de Ambiente: descreve ferramentas, versões e configurações necessárias para o desenvolvimento;

- Diagrama de Caso de Uso: mapeia as interações entre usuários e o sistema;

- Diagrama de Domínio: representa os conceitos essenciais do sistema e suas relações;

- Diagrama de Classe: descreve a estrutura das classes utilizadas no backend;

- Diagrama de Banco de Dados: identifica tabelas, atributos e relacionamentos;

- Cenários de Casos de Uso: descrevem fluxos detalhados de execução das funcionalidades;

- Interfaces: telas e protótipos desenvolvidos em HTML, CSS e JavaScript;

- Códigos-fonte: implementação completa do sistema, incluindo backend, scripts JavaScript e estrutura das páginas.

### CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Gerenciador de Doações e Campanhas Beneficentes (GDCB) foi estruturado com base em práticas organizadas e alinhadas ao SCRUM, garantindo clareza nas etapas e coerência nas entregas. A escolha do SQLite aliado ao SQLAlchemy proporcionou um armazenamento de dados simples, estável e adequado ao escopo do projeto, enquanto o uso de HTML, CSS e JavaScript permitiu a criação de interfaces acessíveis e funcionais. A documentação elaborada ao longo do processo, incluindo diagramas, casos de uso e registros técnicos, contribuiu para manter o projeto consistente e alinhado aos requisitos definidos. O sistema foi planejado para oferecer segurança, facilidade de uso e eficiência na gestão de campanhas beneficentes, cumprindo seu objetivo principal de apoiar organizações sociais de maneira prática e confiável.